📚 N7 — Plataforma de Resumos Fatec

Backlog Completo + Sprints Planejadas

Projeto Interdisciplinar 3º Semestre  |  7 pessoas  |  ~3 meses  |  6 sprints

# 1. Épicos do Produto

| ID | Épico | Descrição |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Autenticação | Cadastro, login/logout, perfis e controle de acesso por role. |
| EP-02 | Resumos | CRUD de resumos, visibilidade público/privado e upload de arquivos. |
| EP-03 | Rede Social | Feed, curtidas, ranking, selos e sistema de seguidores. |
| EP-04 | Categorização | Matérias, sub-matérias e tags gerenciadas pelo ADM. |
| EP-05 | Perfil do Estudante | Visualização, edição de perfil e histórico de acessos. |

# 2. Product Backlog (Visão Geral)

| ID | Título | Sprint | Prioridade | Pontos | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Cadastro do Aluno | 1 | Alta | 8 pts | User Story |
| US-02 | Login do Aluno | 1 | Alta | 5 pts | User Story |
| US-03 | Perfil do Estudante | 1 | Alta | 5 pts | User Story |
| US-04 | Criar Resumo | 2 | Alta | 8 pts | User Story |
| US-05 | Público / Privado | 2 | Alta | 3 pts | User Story |
| US-06 | Feed de Resumos | 2 | Alta | 5 pts | User Story |
| US-07 | Buscar e Filtrar Resumos | 2 | Alta | 5 pts | User Story |
| US-10 | CRUD de Matérias e Tags (ADM) | 2 | Média | 5 pts | User Story |
| US-08 | Curtir Resumo | 3 | Média | 3 pts | User Story |
| US-09 | Ranking de Resumos | 3 | Média | 5 pts | User Story |
| US-11 | Editar e Excluir Resumo | 3 | Alta | 3 pts | User Story |
| US-13 | Selo do Professor | 3 | Média | 5 pts | User Story |
| US-14 | Selo da Turma (automático) | 3 | Média | 3 pts | User Story |
| US-15 | Painel ADM | 3 | Média | 5 pts | User Story |
| US-16 | Notificações básicas | 4 | Baixa | 5 pts | User Story |
| US-12 | Sistema de Seguidores | 4 | Média | 5 pts | User Story |
| US-17 | Histórico de Resumos Acessados | 5 | Baixa | 3 pts | User Story |

# 3. Sprints Detalhadas

## Sprint 1 — Semanas 1–2

Meta: Base do produto funcionando: usuário consegue se cadastrar, fazer login e acessar o sistema.

Story points estimados: 52 pts

⚙️ Tech Tasks (Infraestrutura)

| ID | Descrição | Responsável | Pts |
| --- | --- | --- | --- |
| TT-01 | Modelagem do banco de dados (conceitual, lógico, físico) | Back | 5 |
| TT-02 | Docker + PostgreSQL configurado e documentado | Infra | 3 |
| TT-03 | Estrutura base do backend (Spring Boot + DDD + pastas) | Back | 3 |
| TT-04 | Estrutura base do frontend (React + Vite + Tailwind + TanStack Query) | Front | 3 |
| TT-05 | Contrato de API definido (OpenAPI/Swagger) — feito na semana 1 | Back | 3 |

📋 User Stories

US-01 — Cadastro do Aluno (8 pts | Alta)

User Story: Como aluno, quero me cadastrar com nome, e-mail, senha, faculdade e curso, para poder acessar a plataforma.

| Camada | Critério de Aceitação |
| --- | --- |
| Backend | POST /user recebe nome, e-mail, senha, faculdade_id, curso_id |
| Backend | Valida e-mail único — retorna 409 se duplicado |
| Backend | Armazena senha como hash (bcrypt) |
| Backend | Chama função de login após cadastro bem-sucedido |
| Backend | Retorna JWT em cookie HTTP-only |
| Backend | Retorna 500 para erro interno do servidor |
| Frontend | Tela de cadastro com campos: nome, e-mail, senha, faculdade, curso |
| Frontend | Validação com Zod antes de enviar (e-mail válido, senha mínimo 8 chars) |
| Frontend | Mensagem de erro para e-mail já existente |
| Frontend | Login automático após cadastro + redirect para feed |

Tasks:

- [BACK] Endpoint POST /user + hash senha + integração BD

- [BACK] Service de criação de usuário com validação de duplicidade

- [FRONT] Tela de cadastro + validação Zod

- [FRONT] Wrapper fetch (chamada de rotas + validar req/resposta)

- [FRONT] Service authenticate (validar usuário logado / TanStack Query)

- [FRONT] Integração com endpoint de cadastro

US-02 — Login do Aluno (5 pts | Alta)

User Story: Como aluno cadastrado, quero fazer login com e-mail e senha, para acessar minha conta e os recursos da plataforma.

| Camada | Critério de Aceitação |
| --- | --- |
| Backend | POST /auth/login recebe e-mail e senha |
| Backend | Valida credenciais contra o banco |
| Backend | Retorna JWT em cookie HTTP-only |
| Backend | Retorna 401 para credenciais inválidas |
| Frontend | Tela de login com campos e-mail e senha |
| Frontend | Validação com Zod antes de enviar |
| Frontend | Mensagem de erro para credenciais inválidas |
| Frontend | Redirect para feed após login bem-sucedido |

Tasks:

- [BACK] Endpoint POST /auth/login + geração JWT

- [BACK] Middleware de autenticação para rotas protegidas

- [FRONT] Tela de login + validação Zod

- [FRONT] Integração com endpoint de login + tratamento de erros

US-03 — Perfil do Estudante (5 pts | Alta)

User Story: Como aluno, quero visualizar e editar meu perfil (nome, foto, faculdade, curso), para manter minhas informações atualizadas.

| Camada | Critério de Aceitação |
| --- | --- |
| Backend | GET /user/:id retorna dados do perfil |
| Backend | PUT /user/:id atualiza nome e foto |
| Backend | Troca de faculdade/curso limitada a 1x por mês — retorna 403 se violado |
| Backend | Apenas usuário autenticado pode editar o próprio perfil |
| Frontend | Tela de perfil exibe nome, foto, faculdade, curso, resumos criados |
| Frontend | Formulário de edição de nome e foto |
| Frontend | Mensagem informativa sobre restrição de troca de grupo |
| Frontend | Feedback visual após salvar |

Tasks:

- [BACK] Endpoints GET e PUT /user/:id

- [BACK] Regra de negócio: troca de grupo 1x/mês

- [FRONT] Tela de perfil + formulário de edição

- [FRONT] Integração com endpoints de perfil

## Sprint 2 — Semanas 3–4

Meta: Resumos funcionando: aluno consegue criar, publicar e visualizar resumos no feed do seu grupo.

Story points estimados: 50 pts

⚙️ Tech Tasks (Infraestrutura)

| ID | Descrição | Responsável | Pts |
| --- | --- | --- | --- |
| TT-06 | Definir biblioteca de rich text (TipTap ou Markdown simples) | Front | 2 |
| TT-07 | Seed de dados: faculdades, cursos, matérias e tags base | Back | 3 |

📋 User Stories

US-04 — Criar Resumo (8 pts | Alta)

User Story: Como aluno logado e vinculado a curso, quero criar um resumo com título, matéria, tags e conteúdo, para compartilhar conhecimento com meu grupo.

| Camada | Critério de Aceitação |
| --- | --- |
| Backend | POST /resumo recebe título, matéria_id, tags[], conteúdo |
| Backend | Resumo criado como privado por padrão |
| Backend | Exige usuário autenticado e com curso vinculado — retorna 403 caso contrário |
| Backend | Retorna resumo criado com id |
| Frontend | Formulário: título, matéria (select), tags (multi-select), conteúdo (rich text ou markdown) |
| Frontend | Validação com Zod antes de enviar |
| Frontend | Confirmação visual após criação |
| Frontend | Redirect para página do resumo criado |

Tasks:

- [BACK] Endpoint POST /resumo

- [BACK] Validação de autenticação e vínculo com curso

- [FRONT] Formulário de criação de resumo

- [FRONT] Integração com endpoint de criação

US-05 — Público / Privado (3 pts | Alta)

User Story: Como aluno, quero alternar meu resumo entre público e privado, para controlar quem pode visualizá-lo.

| Camada | Critério de Aceitação |
| --- | --- |
| Backend | PATCH /resumo/:id/visibilidade alterna público/privado |
| Backend | Apenas autor pode alterar — retorna 403 para outros |
| Backend | Feed retorna apenas resumos públicos |
| Frontend | Toggle público/privado na tela do resumo |
| Frontend | Feedback visual imediato ao alternar |

Tasks:

- [BACK] Endpoint PATCH /resumo/:id/visibilidade

- [BACK] Filtro no GET /feed para retornar apenas públicos

- [FRONT] Toggle de visibilidade + feedback

US-06 — Feed de Resumos (5 pts | Alta)

User Story: Como aluno, quero ver um feed de resumos públicos do meu curso/faculdade, para descobrir conteúdos relevantes.

| Camada | Critério de Aceitação |
| --- | --- |
| Backend | GET /feed retorna resumos públicos do grupo do usuário logado |
| Backend | Resposta inclui: título, autor, matéria, tags, nº curtidas |
| Backend | Ordenação por mais recente |
| Backend | Suporte a paginação (page + limit) |
| Frontend | Listagem de cards de resumos |
| Frontend | Exibe: título, autor, matéria, tags, curtidas |
| Frontend | Paginação ou scroll infinito |

Tasks:

- [BACK] Endpoint GET /feed com filtro por grupo e paginação

- [FRONT] Componente de card de resumo

- [FRONT] Tela de feed + integração com endpoint

US-07 — Buscar e Filtrar Resumos (5 pts | Alta)

User Story: Como aluno, quero buscar resumos por palavra-chave e filtrar por matéria ou tag, para encontrar o conteúdo que preciso.

| Camada | Critério de Aceitação |
| --- | --- |
| Backend | GET /resumos?q=&materia=&tag= filtra por texto, matéria e tag |
| Backend | Resultados apenas de resumos públicos do grupo do usuário |
| Frontend | Campo de busca por texto |
| Frontend | Filtros de matéria e tag |
| Frontend | Atualização dos resultados sem reload de página |

Tasks:

- [BACK] Endpoint GET /resumos com filtros

- [FRONT] Componente de busca + filtros

- [FRONT] Integração com endpoint de busca

US-10 — CRUD de Matérias e Tags (ADM) (5 pts | Média)

User Story: Como ADM, quero cadastrar, editar e remover matérias, sub-matérias e tags, para manter a base de categorias organizada.

| Camada | Critério de Aceitação |
| --- | --- |
| Backend | CRUD completo em /materias e /tags |
| Backend | Validação de duplicidade |
| Backend | Soft delete: exclusão não afeta resumos existentes |
| Frontend | Interface de gestão de matérias e tags |
| Frontend | Somente acessível por ADM |

Tasks:

- [BACK] Endpoints CRUD /materias e /tags

- [BACK] Soft delete + validação de duplicidade

- [FRONT] Painel ADM: gestão de matérias e tags

## Sprint 3 — Semanas 5–6

Meta: Engajamento: curtidas e ranking funcionando, alunos interagem com os resumos do grupo.

Story points estimados: 38 pts

📋 User Stories

US-08 — Curtir Resumo (3 pts | Média)

User Story: Como aluno logado, quero curtir um resumo, para valorizar conteúdos de qualidade e alimentar o ranking.

| Camada | Critério de Aceitação |
| --- | --- |
| Backend | POST /resumo/:id/curtida — adiciona curtida (toggle) |
| Backend | Um usuário só pode curtir 1x por resumo |
| Backend | Retorna contagem atualizada de curtidas |
| Frontend | Botão de curtida visível apenas para logados |
| Frontend | Contador atualizado imediatamente (otimistic update) |

Tasks:

- [BACK] Endpoint POST /resumo/:id/curtida com toggle

- [FRONT] Botão de curtida + atualização otimista

US-09 — Ranking de Resumos (5 pts | Média)

User Story: Como aluno, quero visualizar um ranking de resumos mais bem avaliados do meu grupo, para encontrar os melhores conteúdos.

| Camada | Critério de Aceitação |
| --- | --- |
| Backend | GET /ranking retorna top 10 do grupo por curtidas + visualizações |
| Backend | Score calculado: curtidas * peso + visualizações * peso |
| Backend | Atualização periódica do score |
| Frontend | Tela ou seção de ranking com top 10 |
| Frontend | Destaque para o 1º colocado |

Tasks:

- [BACK] Endpoint GET /ranking com cálculo de score

- [FRONT] Componente de ranking

US-11 — Editar e Excluir Resumo (3 pts | Alta)

User Story: Como aluno, quero editar e excluir meus próprios resumos, para manter meu conteúdo atualizado.

| Camada | Critério de Aceitação |
| --- | --- |
| Backend | PUT /resumo/:id atualiza conteúdo |
| Backend | DELETE /resumo/:id exclui resumo |
| Backend | Apenas autor pode editar/excluir — retorna 403 para outros |
| Frontend | Botões de editar e excluir visíveis apenas para o autor |
| Frontend | Confirmação antes de excluir |

Tasks:

- [BACK] Endpoints PUT e DELETE /resumo/:id

- [FRONT] Botões de ação + modal de confirmação

US-13 — Selo do Professor (5 pts | Média)

User Story: Como professor, quero conceder um selo de aprovação a um resumo, para validar a qualidade do conteúdo para os alunos.

| Camada | Critério de Aceitação |
| --- | --- |
| Backend | POST /resumo/:id/selo cria selo do tipo professor |
| Backend | Apenas usuário com role professor pode conceder |
| Backend | Retorna 403 para outros roles |
| Frontend | Botão de conceder selo visível apenas para professores |
| Frontend | Exibição do selo no card do resumo |

Tasks:

- [BACK] Endpoint POST /resumo/:id/selo com validação de role

- [FRONT] Botão de selo para professor + badge no card

US-14 — Selo da Turma (automático) (3 pts | Média)

User Story: Como aluno, quero ver quando um resumo recebeu o selo da turma, para identificar conteúdos validados pela comunidade.

| Camada | Critério de Aceitação |
| --- | --- |
| Backend | Trigger automático: resumo recebe selo da turma ao atingir 10 curtidas |
| Backend | Lógica executada no service de curtida |
| Frontend | Badge de selo da turma exibido no card do resumo |

Tasks:

- [BACK] Lógica automática de selo da turma no service de curtida

- [FRONT] Badge de selo da turma no card

US-15 — Painel ADM (5 pts | Média)

User Story: Como ADM, quero gerenciar usuários da plataforma, para manter a base de dados organizada e segura.

| Camada | Critério de Aceitação |
| --- | --- |
| Backend | GET /admin/users lista todos os usuários com filtros |
| Backend | PATCH /admin/users/:id/role altera role do usuário |
| Backend | Rotas protegidas — apenas role ADM |
| Frontend | Painel com listagem de usuários |
| Frontend | Ação de alterar role |
| Frontend | Acessível apenas por ADM |

Tasks:

- [BACK] Endpoints de gestão de usuários com guard de ADM

- [FRONT] Painel ADM com listagem e ações

## Sprint 4 — Semanas 7–8

Meta: Polimento e testes: sistema estável, bugs corrigidos, UX refinada e testes integrados.

Story points estimados: 30 pts

⚙️ Tech Tasks (Infraestrutura)

| ID | Descrição | Responsável | Pts |
| --- | --- | --- | --- |
| TT-08 | Testes de integração frontend ↔ backend nas rotas principais | QA | 8 |
| TT-09 | Revisão de UX: consistência visual, responsividade, acessibilidade básica | Front/UX | 5 |
| TT-10 | Correção de bugs identificados nas sprints anteriores | Time | 0 |

📋 User Stories

US-16 — Notificações básicas (5 pts | Baixa)

User Story: Como aluno, quero receber uma notificação quando alguém curtir meu resumo ou me seguir, para acompanhar meu engajamento.

| Camada | Critério de Aceitação |
| --- | --- |
| Backend | Criar entidade Notificação ligada ao usuário |
| Backend | Gerar notificação ao curtir resumo ou seguir usuário |
| Backend | GET /notificacoes retorna lista não lida do usuário logado |
| Frontend | Ícone de sino com badge de contagem não lida |
| Frontend | Dropdown ou tela de notificações |

Tasks:

- [BACK] Entidade Notificação + endpoints

- [FRONT] Componente de notificações

US-12 — Sistema de Seguidores (5 pts | Média)

User Story: Como aluno, quero seguir outros alunos, para acompanhar seus novos resumos no feed.

| Camada | Critério de Aceitação |
| --- | --- |
| Backend | POST /user/:id/follow — seguir/desseguir (toggle) |
| Backend | GET /user/:id/seguidores e /seguindo |
| Frontend | Botão de seguir no perfil do usuário |
| Frontend | Contagem de seguidores e seguindo no perfil |

Tasks:

- [BACK] Endpoints de seguidores com toggle

- [FRONT] Botão de seguir + contadores no perfil

## Sprint 5 — Semanas 9–10

Meta: Deploy em produção: sistema no ar com seed de dados e documentação técnica completa.

Story points estimados: 20 pts

⚙️ Tech Tasks (Infraestrutura)

| ID | Descrição | Responsável | Pts |
| --- | --- | --- | --- |
| TT-11 | Configurar ambiente de produção (Vercel + Railway/Render) | Infra | 5 |
| TT-12 | Seed de dados para demonstração (usuários, resumos, curtidas) | Back | 3 |
| TT-13 | Documentação técnica completa (README + Swagger) | Doc | 5 |
| TT-14 | Variáveis de ambiente e segredos configurados no CI | Infra | 2 |

📋 User Stories

US-17 — Histórico de Resumos Acessados (3 pts | Baixa)

User Story: Como aluno, quero ver os resumos que acessei recentemente, para retomar meus estudos facilmente.

| Camada | Critério de Aceitação |
| --- | --- |
| Backend | Registrar acesso ao resumo (POST automático ao abrir) |
| Backend | GET /user/historico retorna lista ordenada por último acesso |
| Frontend | Seção 'Continue lendo' no perfil ou feed |

Tasks:

- [BACK] Registro automático de acesso + endpoint de histórico

- [FRONT] Seção de histórico no perfil

## Sprint 6 — Semanas 11–12

Meta: Entrega final: apresentação do produto com demonstração ao vivo e retrospectiva do time.

Story points estimados: 10 pts

⚙️ Tech Tasks (Infraestrutura)

| ID | Descrição | Responsável | Pts |
| --- | --- | --- | --- |
| TT-15 | Preparar apresentação do produto (slides + demo ao vivo) | Time | 0 |
| TT-16 | Ajustes finais pós-feedback da banca | Time | 0 |
| TT-17 | Retrospectiva do time + lições aprendidas documentadas | Time | 0 |

# 4. Legenda

TT = Tech Task (infraestrutura, configuração, não tem valor direto para o usuário)

US = User Story (funcionalidade com valor para o usuário final)

[BACK] = task do backend

[FRONT] = task do frontend

[INFRA] = task de infraestrutura/deploy

[QA] = task de testes

[DOC] = task de documentação

Prioridades: Alta = deve estar na sprint  |  Média = entra se houver capacidade  |  Baixa = backlog futuro